REGISTRO Nº 8

Data:  13/04/2026 
Duração da orientação: 2 aulas 

PRESENÇA

| Nome | Presente | Ausente |
| --- | --- | --- |
| Rafael | X |  |
| Jullio | X |  |
| Nycolle | X |  |
| Pedro H. | X |  |
| Leonardo Z | X |  |

OBJETIVO DA AULA 
Definição das Funções no Projeto

ATIVIDADES REALIZADAS

Pedro H. e Rafael – Back End

Leonardo Z. e Julio – Front End

Nycolle – Banco de Dados

Pedro H. e Nycolle – Prototipagem – Já finalizada

Criação do Repositório  do Projeto.

DECISÕES TOMADAS

O desenvolvimento será feito primeiro no navegador (HTML/CSS/JS puro).

A Pesquisa de campo terá influencia na prototipagem do site.

Cada membro ficará responsável por uma parte do código.

DIFICULDADES / PENDÊNCIAS
O desenvolvimento será feito primeiro no navegador (HTML/CSS/JS puro).

A versão inicial será um protótipo funcional com dados estáticos (mock).

O Figma servirá como referência visual para o código.

Cada membro ficará responsável por uma seção do código.



Responsável pelo registro (aluno):  Pedro G.
Data: 13/04/ 2026